**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIÊC**

Học kỳ: 2 Năm học: 2017 - 2018

Môn học: CT250 – Niên luận ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Họ và tên: Đặng Tuấn Huy

Mã sinh viên: B1505883

Tên đồ án: **XÂY DỰNG WEBSITE BÁN RƯỢU WINDSOR**

Vị trí: Trưởng nhóm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên công việc | Thời gian làm việc | Kết quả làm được | Chưa làm được | Hướng giải quyết |
| 1 | Lập kế hoạch phát triển phần mềm | 20/12/2017 – 02/01/2017 | Lập được kế hoạch thực hiện đồ án cho nhóm | Không có | Kế hoạch sẽ được làm tĩ mĩ hơn khi có dự định nâng cấp website. |
| 2 | Xác định mục tiêu của website | 21/12/2017- 22/12/2017 | Xác định mục tiêu của đề tài mà nhóm đang phát triển | Không có |  |
| 3 | Bối cảnh sản phẩm | 22/12/2017- 23/12/2017 | Xác định được bối cảnh của sản phẩm. | Không có |  |
| 4 | Phân tích các chức năng của sản phẩm | 23/12/2017- 24/12/2017 | Định hướng được các chức năng sẽ thực hiện | Mơ hồ trong việc xác định các chức năng nâng cao | Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn, đọc them tài liệu, nghiên cức các trang web có tính năng tương tự. |
| 5 | Đặc điểm người sử dụng | 24/12/2017- 25/12/2017 | Làm rõ các chức năng của từng actor trong hệ thống. | Phân quyền người dung chưa thật sự chính xác, nhưng đã cải thiện hơn khi tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn. | Tìm nhieuf tư liệu cho việc phát triển |
| 6 | Xác định các rang buộc về thực thi | 24/12/2017- 25/12/2017 | Xác định các yêu cầu vận hành | Không có |  |
| 7 | Xác định các tính năng của hệ thống | 24/12/2017- 25/12/2017 | Các tính năng cơ bản của hệ thống được đảm bảo. | Không có | Tìm them nhiều chức năng mới cho hệ thống thêm tiện dụng |
| 8 | Viết đặc tả Usecase cho các acctor | 21/12/2017- 23/12/2017 | Phân tích được các chức anwng của từng actor thông qua sơ đồ usecase | Không có |  |
| 9 | Xác định các yêu cầu phi chức | 21/12/2017- 26/12/2017 | Xác định được các yêu cầu phi chức nâng mà 1 hệ thống hoàn thiện cần | Không có |  |
| 10 | Định giá phần mềm | 01/02/2017- 10/02/2017 | Xác định giá trị phần mềm khi phát triển | Không có | Dựa theo công văn 2589 của BTTTT-ƯDCNTT |
| 11 | Xác định tổng quan hệ thống | 10/02/2017- 05/03/2017 | Làm rõ được các chức năng hệ thống. | Không có |  |
| 12 | Xác định được kiến trúc hệ thống và các công nghệ liên quan. | 10/02/2017- 1/03/2017 | Nắm rõ cách thức hoạt động vận hành của hệ thống đang phát triển. | Không có |  |
| 13 | Mô hình phân rã hệ thống | 20/02/2017- 10/03/2017 | Nhìn hệ thống một cách chi tiết hơn | Không có |  |
| 14 | Thiết kế và code chức năng Đăng nhập | 01/03/2017- 30/04/2017 | Chức năng hoàn thiện | Không có |  |
| 15 | Thiết kế và code chức năng Đăng ký | 01/03/2017- 30/04/2017 | Chức năng hoàn thiện | Không có |  |
| 16 | Thiết kế và code chức năng Xóa hoa | 01/03/2017- 30/04/2017 | Chức năng hoàn thiện | Không có |  |
| 17 | Thiết kế và code chức năng Theo dỗi đơn hàng | 01/03/2017- 30/04/2017 | Chức năng tương đối hoàn thiện | Không có |  |
| 18 | Xuất file excel các đơn hàng | 01/03/2017- 30/04/2017 |  | Không có |  |
| 19 | Thiết kế giao diện | 01/03/2017- 30/04/2017 | Tạo giao diện bằng bootstrap. | Không có |  |
| 20 | Test phần mềm | 01/03/2017- 30/04/2017 | Kiểm tra các chức năng đa ssoos hợp yêu cầu | Không có |  |